闽侯县“十二五”水土流失综合治理规划

2011年水土流失综合治理项目：祥谦虎山小流域等，治理面积3200亩，投资250万元。

2012年水土流失综合治理实施项目：洋里天雾小流域、大湖乡绿川小流域，竹岐乡永恩小流域、白沙青莲洋小流域、白沙镇青年果场等水土流失综合治理。治理水土流失面积3620亩，计划总投资1000万元。

2013年水土流失综合治理实施项目：白沙镇洋石小流域和小箬乡中平溪小流域做好治理。治理水土流失面积6000亩，总投资850万元。

2014年水土流失综合治理项目实施项目：洋里金田小流域综合治理和大湖东姚小流域综合治理。治理水土流失面积6230亩，总投资900万元。

2015年水土流失综合治理项目实施项目：白沙溪头小流域综合治理和上街溪源溪小流域综合治理。治理水土流失面积13500亩，总投资1200万元。

“十二五”期间，共计划治理15条小流域，治理水土流失面积31500亩，计划投资4200万元。