闽侯县“十二五”水利规划纲要

一、加强水库堤闸除险加固建设

⑴水库：对全县小（二）型以上水库31座进行大坝安全鉴定，由水库大坝管理单位委托具备相应资质的设计单位对大坝安全状况进行分析评价，并提出安全评价报告和安全鉴定报告，然后根据水库安全鉴定情况，对存在问题的水库进行除险加固。

⑵山塘：结合小型农田水利县建设，做好全县小山塘安全普查工作，抓好存在安全隐患的小山塘除险加固。

⑶千亩堤防水闸除险加固：列入“十二五”期间除险加固防洪堤有10年包括：竹岐乡防洪堤；荆溪港头防洪堤；祥谦的文山洲、塔礁洲和新垱洲防洪堤；白沙镇的白沙和可可洋防洪堤；南通镇的古城防洪堤；上街镇的庄南防洪堤以及鸿尾乡奎石防洪堤；水闸除险加固5座包括：南屿镇浦口水闸、南通镇古城水闸、白沙镇梧桐下水闸和大目溪水闸及竹岐乡溪口水闸。

二、加强城区防洪排涝工程规划

“十二五”期间计划将续建闽江下游南港南岸防洪一期工程、闽江下游南港南岸防洪二期工程、续建福州农副产品批发中心防洪排涝工程列为闽江防洪四期、新建青口镇防洪排涝工程列为闽江防洪五期工程，竹岐乡防洪排涝工程列为闽江防洪六期工程，鸿尾乡防洪排涝工程列为闽江防洪七期限工程，白沙镇防洪排涝工程列为闽江防洪八期工程，以上这些项目分期分批实施。当前应抓好：一是闽江下游南港南岸防洪四期工程规划扫尾报批工作；二是闽江下游南港南岸防洪堤五期工程可行性研究报告，主要针对淘江干流和闽江南港防洪工程由省水利厅审查批复，并对淘江支流，应抓紧设计，尽快推进青口小城镇建设步伐。三是抓紧小箬乡防洪排涝规划的前期工作，推动该片区规划成果早出炉，为控制性规划等提供依据。

三、加强小型农田水利基本建设

“十二五”期间，计划建设四项小型农田水利基本建设：

为搞好“十二五”期间，我县农田水利建设，计划在2011—2013年实施我县小型农田水利重点县建设，工程总投资11345.4万元，修建小型水源工程204处，灌溉渠系222.69Km，排水沟27.1Km，高效节水3710亩。

四、抓好水土流失综合治理及水库源地保护工作

⑴重点实施三溪口、溪兜、方山、林洋、榜上、王庙、良浩等7个水库水源保护建设；

⑵实施大湖东姚百潭溪、小箬中平溪、上街溪源溪、白沙溪头等小流域水土流失综合治理。

五、加快生态水利建设

积极践行新时期人水和谐的治水新思路，注重水资源开发、配置、调度中的生态问题，加强水土保持与生态治理，走出一条人与自然和谐相处，可持续发展的生态水利之路。

⑴开展水资源监管与保护：“十二五”期间计划开展全县200平方公里以下流域水功能区划工作，主要包括大目溪、穆源溪、小目溪、荆溪、溪源溪、梧溪、七濑溪、十八重溪、井下溪、中房溪、双龙溪、黄埔溪、文山岗溪、莱峰溪、社安溪、洋里溪、尚格溪等共17条河流。按照水功能区划要求做好各主要溪流水质保护工作。抓好全县重要水源地（闽江、大樟溪、溪源溪、大目溪、穆源溪、小目溪、梧溪、十八重溪、井下溪等）水质监测和入河排污口普查规划工作。

⑵开展闽江水流域综合整治。持续开展非法采砂整治，加强县境内闽江水域涉河项目的审核管理。健全和完善闽江下游河道采砂长效治理机制，根据《福州市河道采砂管理办法》和《闽江下游河道管理办法》等相关规定，科学编制“十二五”闽江下游河道采砂规划，进一步加强水政监察队伍建设，积极配合有关部门建立长期联合执法巡查机制，抓好我县境内综合执法工作，维护闽江河道采砂有序开采。

⑶搞好安全饮水工作

①为解决我县农村饮水安全问题，计划在2011—2015年实施全县农村饮水安全问题，涉及15个乡镇1个农场，工程总投资1.666亿元，解决饮水不安全人口35.1811万人（规划内6.3369万人，规划外17.1793万人，已通水未达标11.6649万人）。

②为搞好青口地区第二水源建设，拟计划在祥谦镇江中、禄家村修建日供水10万吨水厂，铺设直径1200mm供水管道5公里，工程总投资1亿元，目前正在抓紧前期工作。

六、抓好水生态环境建设

治理水土流夫，推进重要水源地水土保持生态建设工程，有效遏制人为造成新的水土流失。抓好重点流域治理。开展农村水环境整治。结合新农村建设，积极开展农村水系治理、河道清淤疏浚整治工作，建设生态清洁型小流域，美化人居环境。2011—2015年，我县水土流失防治目标：⑴全面落实“三权一方案三同时”制度，基本控制新的人为造成水土流失，争取新的水寺流失控制在500亩以下；⑵实施大湖、廷坪、洋里各2条小流域综合治理面积5.7万亩；⑶继续加强闽江两岸一重山水土流失综合治理1万亩。其中：

⑴2011年，实施大湖东姚白潭溪小流域综合治理，实施面积0.7万亩，加强闽江两岸一重山水土流失综合治理0.2万亩；

⑵2012年，实施洋里乡安仁溪小流域综合治理，实施面积0.8万亩，加强闽江两岸一重山水土流失综合治理0.2万亩；

⑶2013年，实施廷坪乡后溪溪小流域综合治理，实施面积1.2万亩，加强闽江两岸一重山水土流失综合治理0.2万亩；

⑷2014年，实施洋里乡洋头溪小流域综合治理，实施面积1万亩，加强闽江两岸一重山水土流失综合治理0.2万亩；

⑸2015年，实施大湖乡岭头溪及廷坪乡廷坪溪小流域综合治理，实施面积2万亩，加强闽江两岸一重山水土流失综合治理0.2万亩。

闽侯县水利局

二〇一一年九月十三日