附件：

闽侯县2025年乡村振兴专项资金项目清单

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇（街道）** | **示范镇村创建对象** | **创建批次** | **项目类型** | **拟建项目** | **具体项目建设内容** | **项目总投** | **2025年安排资金** | **备注** |
| 1 | 尚干镇 | 过浦村 | 第二批 | 乡村基础设施 | 沿江生态休闲道路建设 | 选取地域相邻的过浦、东升、后村3个村沿江长度约450米、宽度约4米路段，建设生态休闲道路，连接长兴路与尚南路，完善路段周边排水，对沿岸护坡进行加固，进一步完善交通路网，改善沿江人居环境。 | 400 | 400 |  |
| 2 | 南通镇 | 古城村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 古城村金鱼池建设工程 | 将现有的集体土地（面积约8亩）进行规划，增加金鱼池、管理费以及路灯等配套设施，建成后的金鱼池可对外出租，增加村财约15万。 | 300 | 300 |  |
| 3 | 文山村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 文山乌龙江沿岸基础设施提升项目 | 沿乌龙江岸边建设长度约1000米步道、观景台以及低环境影响的住宿设施，如帐篷营地或生态小屋等。以文山洲特色的鸟类景观吸引游客观光游玩拍摄，合理利用现有的20多亩土地资源，增设油菜花田，草莓园等设施，丰富游客生活。在2023年四星级村建设基础上，增加停车场等配套设施建设，继续扩大村财创收。 | 400 | 400 |  |
| 4 | 竹岐乡 | 竹西村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 竹西村农业休闲观光园建设 | 在农夫集市内配置1个网络直播间，建设农产品电商平台1个，搭建“竹西土特产商城”“智慧农场”等信息化自营平台，通过互联网多渠道，开展传统电商+直播电商业务，发展农产品现代销售模式；配套建设乡村农家餐饮、户外拓展、DIY体验馆、生态垂钓湖等设施。 | 500 | 500 |  |
| 5 | 竹岐乡 | 南洋村 |  | 乡村产业振兴 | 南洋村2025年电商直播基地二期建设项目 | 在一期建设基础上，对"电商直播基地"剩余空间进行室内室外装饰改造如接待洽谈室、网络直播室、产品展示区民宿等。添加室内直播设备及民宿阶属配套，改造面积约1200平。改造风格延续一期整体效果，完善使用功能 | 200 | 200 | 市级四星级村项目 |
| 6 | 上街镇 | 侯官村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 侯官村研学基地大楼配套设施品质提升工程 | 改造侯官村研学基地大楼，对周边埕进行水泥硬化、铺设石板路及绿化等，品质提升改造面积约1400平方米，改造后侯官村研学基地大楼用于出租增加村财收入，资金来源：2025年乡村振兴试点村专项资金。 | 55 | 55 | 创新机制奖补项目 |
| 7 | 鸿尾乡 |  | 第二批 | 乡村产业振兴 | 鸿尾乡产业及品质提升一期项目 | 1.安樟村养兔基地建设项目（二期）：在原有的养兔基地建设项目（一期）基础上，进一步完善一期兔棚的功能，以及新建一栋面积约120㎡的仓储楼作为配套设施使用。计划投资50万元；2.安樟村清龙山舍片区提升项目：在清龙山舍内部，以不破坏林木的原则上进一步完善和装修营地内树屋、路灯、等基础配套设施。计划投资30万元。3.安樟村村口沿线景观提升：作为村庄的重要门户，将对双桥出入口进行全面提升改造，包括增设特色景观小品、提升绿化品质等，计划投资45万元。4.114县道桥头村至溪源村段品质提升：对114县道两侧拆除临时撘盖、修建花池、护栏、绿化景观、特色彩绘等提升改造，打造美丽景观带，提升城乡品质。计划投资35万元；5.元口村旅游文化改造工程：对原有约600㎡的礼堂进行翻新，改造成游客服务中心，供亲子研学游等游客接待时使用；计划投资60万元。6.元口村太空舱建设项目：利用闽江特有的自然风光，购买2个民宿太空舱，打造乡村旅游新业态；计划投资40万元。7.元口村主题村落打造建设项目：夜景局部亮化工程，村庄入口提升，新增爱情主题打卡点，橄榄营地，新增大渔樱绿植增加沿线氛围感等，计划投资40万元； | 300 | 300 | 示范镇 |
| 8 | 鸿尾乡 | 溪源村 |  | 乡村产业振兴 | 溪源村文旅提升改造项目 | 1.建设休闲木屋：在溪源谷露营地周边建设3-5个休闲木屋，完善露营地配套设施。计划投资100万元；2.建设智慧大棚：在溪源谷露营地对面建设5-8亩智慧大棚，种植农作物供游客采摘、体验农耕等活动。计划投资100万元； | 200 | 200 | 市级四星级村项目 |
| 9 | 甘蔗街道 | 昙石村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 昙石村龙岭洲亲子游项目基础设施提升及招商宣传平台 | 1.该项目一、二期未涉及配电工程，影响项目后期运营，需安装1台250kVA户外箱式变压器，确保乡村振兴项目正常运转及日常的用电需求。2、利用昙石村游客量大优势，在村部打造项目招商智慧宣传平台。 | 70 | 70 |  |
| 10 | 白沙镇 | 新坡村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 智慧农业基础设施建设项目 | 在新坡村建设一片面积约25亩的科技大棚，内部配备滴灌设施、周边完善排水沟渠，建成后交由第三方公司管理经营，以增加村财收入。 | 200 | 200 |  |
| 11 | 洋里乡 | 锡地村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 锡地村乡村振兴服务站（锡艺研学中心）提升项目 | 在现有建筑占地351㎡的乡村振兴服务站3层框架基础上进行提升，增加两层建筑，完善五层建筑外立面装饰；对室内进行简单装修，内含服务接待大厅、厨房、餐厅、特色民宿、会议室、休闲娱乐空间、农产品工艺品展示厅（如：锡器售卖）等空间。项目完成后，拟将其交由第三方公司进行专业运营，增加村财收入。 | 400 | 400 |  |
| 12 | 际兜村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 际兜村改造知青文化展示中心及文创园提升工程 | 对1栋建设面积为1000平方米的老厂房进行加固改造成知青文化展示中心及文创中心进行整治提升。项目完成后，拟将其交由第三方公司进行专业运营，增加村财收入。 | 250 | 225 |  |
| 13 | 乡村产业振兴 | 际兜村际客小镇集散中心建设项目 | 对际客小镇1栋旧厂房提升改造为供游客游玩，购物，休息的集散中心，设立园区服务中心，与农耕文化广场结合，打造农产品购物一条街。项目完成后，拟将其交由第三方公司进行专业运营，增加村财收入。 | 200 | 175 |  |
| 14 | 乡村产业振兴 | 际兜村农耕文化中心建设项目 | 村礼堂建筑面积600㎡，提升特色文化中心，打造以农耕、地方特色为主的耕读文化“一站双产三文化”的定位文化馆，能一览农耕体验长廊（农耕文化）。项目完成后，拟将其交由第三方公司进行专业运营，增加村财收入。 | 100 | 100 |  |
| 15 | 大湖乡 | 双溪村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 双溪瀑布群溯溪观景项目（二期工程） | 建设安全设施、休息驿站及配套设施等 | 110 | 100 |  |
| 16 | 乡村产业振兴 | 双溪全域环境提升项目（二期工程） | 建设鼎里溪、大目溪两侧河道（下游）总长度约1100米，加固大目溪河道护岸500米及建设鼎里溪步道总长度600米。 | 280 | 225 |  |
| 17 | 新塘村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 新塘村蔬菜冷链物流仓库建设项目 | 在新塘村被征迁的宅基地范围内（该区域依然属于可建设用地），计划建设四座现代化的冷链仓储设施，专门用于蔬菜冷藏。每座仓库容积300立方米，具备独立运行的能力。这些设施将用于在蔬菜采收旺季和市场低迷时期进行产供销的调节，以确保农户的收入稳定，并且有助于提升村庄的财政收入。 | 150 | 150 |  |
| 18 | 乡村基础设施 | 新塘村厚塘溪护岸工程 | 新塘村的厚塘溪是新塘蔬菜基地不可或缺的灌溉水源。目前，溪流沿岸已经建立了用于生产的机耕道路。为了确保这些机耕道路和周边农田免遭洪水侵害，计划对尚未完善的溪流护岸进行加固。建造合计长达2公里、高5米的护岸。延岸设置护栏和路灯。 | 250 | 250 |  |
| 19 | 廷坪乡 | 汶合村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 汶合村旧小学改造提升二期项目 | 在原来旧小学改造一期项目的基础上，继续完善改造后用于乡村旅游游客的住宿、餐饮、休闲，进一步完善旅游配套，缓解良地、塘里旅游旺季一宿难求、就餐不便等问题，同时带动当地村民就业，促进村财增收。 | 230 | 230 |  |
| 20 | 乡村基础设施 | 汶洋自然村基础设施修缮提升项目 | 汶洋甘兰尾栈道护岸因溪水冲刷，多处已发生崩塌，现计划对崩塌部分进行修复，同时完善村内周边排水及周边环境治理，改善村容村貌，提高村民生活质量。 | 120 | 120 |  |
| 21 | 廷坪乡 | 汶合村 |  | 乡村产业振兴 | 汶合村绣山花谷农旅提升 | 对汶合村绣山花谷花海段和良地溪周边道路、溪岸进行改造提升，完善相关旅游配套，提高绣山花谷观光体验，建设休闲农园，向游客感受作物生产、管理及收获生产过程，体验农耕乐趣，进一步盘活土地资源，丰富游玩场景，带动农民增收。 | 140 | 140 | 市级四星级村项目 |
| 22 | 乡村基础设施 | 汶合九里、玉际太阳路灯 | 在九里与玉际自然村共修建约100多盏路灯，补足夜间照明，满足1200多名村民及游客夜间游玩的需求，提高汶合村乡村旅游竞争力。 | 60 | 60 | 市级四星级村项目 |
| 23 | 廷坪乡 | 石坑村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 溪源溪综合提升建设项目 | 在原来溪源溪项目建设的基础上，进一步打造提升溪源溪亲水带，对溪边沿线进行修复提升改造，建成后可与原先项目相串联，形成集生态、休闲于一体的滨水空间，进一步夯实山区乡村休闲农业旅游的发展基础 | 200 | 200 |  |
| 24 | 小箬乡 | 福田村 | 第一批 | 乡村产业振兴 | 福田村影视基地设施配套项目 | 为大力扶持福田村影视产业的繁荣发展，科学规划并完善影视相关配套设施，对其进行系统性的升级改造，同时致力于打造更加优质的宜居环境，让村庄既有影视产业的蓬勃活力，又有人居的舒适惬意。以此提升福田村的知名度与美誉度，吸引更多资源汇聚，开辟多元化的增收途径，实现村财收入的显著增长。 | 295 | 295 |  |
| 25 | 大坂村 | 第二批 | 乡村产业振兴 | 大坂村金鱼文化展示活动中心项目 | 扶持金鱼产业发展，宣传大坂村特色金鱼文化，在幸福院大楼前后建设金鱼文化展示活动中心。 | 300 | 300 |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **5710** | **5595** |  |

|  |
| --- |
| 抄送：中共福州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室 |
| 中共闽侯县委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室 2025年4月16日印发 |